Логика построения пирамиды

Уровни реагирования на риски образуют иерархию по аналогии с пирамидой Маслоу: в основании — базовый, самый простой и наименее ресурсоёмкий уровень (реагирование по факту наступления события), а на вершине — наиболее сложный, требующий заблаговременной подготовки и системной работы уровень (предупреждение риска до его наступления). Чем выше уровень, тем больше усилий, ресурсов и зрелости управления требуется от команды или организации, но тем меньше потерь она несёт при реализации риска.

- Реактивный уровень (основание пирамиды)

Определение: базовый и наиболее простой уровень реагирования, при котором команда не занимается предварительным анализом и планированием рисков, а начинает действовать только после того, как риск уже реализовался, то есть «по факту». Реакция происходит спонтанно, без заранее подготовленного плана, часто в условиях цейтнота.

Пример проектного риска: единственный программист в команде разработки неожиданно заболел на две недели. О риске никто заранее не думал и резервного исполнителя не было, поэтому команда узнаёт о проблеме только тогда, когда сроки уже начинают срываться, и в срочном порядке ищет, кому передать задачи и как объяснить заказчику задержку.

- Калькулятивный уровень (середина пирамиды)

Определение: промежуточный уровень, на котором риски заранее просчитываются и оцениваются (вероятность, влияние, возможный ущерб), а под них закладываются резервы — по срокам, бюджету или ресурсам. Команда не устраняет причину риска заранее, но математически (расчётно) готовится к тому, что риск может реализоваться, и закладывает «подушку безопасности».

Пример проектного риска: на основании статистики предыдущих проектов менеджер заранее закладывает в план дополнительный резерв времени (например, 10-15% к оценке сроков) и финансовый буфер на случай болезни ключевого сотрудника или срыва сроков поставщиком, не меняя при этом состав команды или процессы.

- Проактивный уровень (вершина пирамиды)

Определение: высший и наиболее сложный уровень реагирования, при котором риски выявляются и прорабатываются задолго до того, как они могут возникнуть, а в проект встраиваются меры, устраняющие саму причину риска или значительно снижающие вероятность его наступления. Требует системного подхода, культуры управления рисками и регулярного мониторинга.

Пример проектного риска: ещё на старте проекта команда выявляет риск — зависимость от единственного специалиста, знающего критичную часть системы. Чтобы предотвратить проблему заранее, вводится практика парного программирования, обязательного документирования кода и  других разработчиков — так, чтобы уход или болезнь любого одного человека не могла сорвать сроки проекта.

Сводная таблица

| Уровень | Суть | Пример риска |
| --- | --- | --- |
| Реактивный | Реагирование по факту наступления риска, без плана | Болезнь единственного программиста — команда узнаёт о проблеме постфактум |
| Калькулятивный | Заранее рассчитанные резервы (времени, бюджета) на случай риска | Заложено время по срокам и бюджету на случай болезни сотрудника |
| Проактивный | Устранение причины риска заранее, до его наступления | Кросс-обучение и документирование кода для устранения |